ОТЧЕТ  об итогах реализации инициативного проекта  2022 ГОД.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЙ ЗОНЫ»

| Муниципальное образование | Нижнетанайский сельсовет Дзержинского района Красноярского края |
| --- | --- |
| Поселение | Село |
| Населенный пункт | Нижний Танай |
| Наименование инициативного проекта | «Благоустройство парковой зоны» |
| Описание проблемы, которую решил инициативный проект | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Отсутствие места досуга, где могли бы собираться семьи с детьми, эффективно проводить время на свежем воздухе. |
| Дата и номер протокола проведения итогового собрания по выбору инициативного проекта | 24.11.2021 год |
| Нормативно-прововой акт, являющийся основанием для реализации инициативного проекта и выделение иного межбюджетного трансферта | Постановление правительства Красноярского края № 213-п от 28.03.2022 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам МО Красноярского края на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, на 2022 год» |
| Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: |  |
| Средства населения | 33 334 |
| Средства юридических лиц, ИП | 58 333 |
| Средства местного бюджета | 41 667 |
| Иной межбюджетный трансферт | 699 999 |
| Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (дата, номер, подрядчик/поставщик) | № 0319300227522000008 от 20.06.2022г. Подрядчик - ИП Михайлов Александра Константиновича |
| Дата завершения реализации проекта | 31.08.2022 год |
| Краткое описание реализации инициативного проекта (выполненные работы по контракту, трудовое и имущественное участие населения и юридических лиц) | -Уборка территории -Вывоз мусора -Установка лавочек и урн -Установка освещения -Установка ограждения -Проработка художественно-эстетического оформления внутри территории парка. Школьники, волонтеры и жители села проводили различные субботники по уборке парковой зоны и близлежащей территории Привлечение техники Трактор МТЗ 82.1, грузовой автомобиль |

https://m.vk.com/wall-207920869_17  страница в вк.

http://ok.ru/video/4767761566349 - газета Дзержинец

http://ok.ru/video/4769223215757 - газета Дзержинец

Глава администрации

Нижнетанайского сельсовета

Дзержинского района

Красноярского края                       ______________________         К.Ю. Хромов

Председатель

Инициативной

группы                                              _____________________     Гузенков А.Н.